Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

Guía 1.5 · Definición del Proyecto APT

Guardián EPP

Detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra

Integrantes

Edgar Tolentino

Miguel Ortega

Lian Grandón

Asignatura: Portafolio de Título APT122 (Capstone)

Docente: Felix Eduardo Cifuentes Cid

Sede: Padre Alonso Ovalle

Septiembre de 2026

# Índice

Índice	2

Abstract	3

Resumen (español)	3

Abstract (English)	3

A.	PARTE I	4

1. Antecedentes Personales	4

2. Descripción Proyecto APT	4

3. Fundamentación Proyecto APT	5

B.	PARTE II	8

4. Objetivos	8

5. Metodología	9

6. Evidencias	10

7. Plan de Trabajo	11

8. Carta Gantt	14

Conclusiones individuales (English)	15

Reflexión (English)	15

Bibliografía	15

Anexo A. Indicadores de calidad y dónde se evidencian	16

Anexo B. Enlaces del repositorio	16

# Abstract

## Resumen (español)

En una obra de construcción el uso de elementos de protección personal es obligatorio y su fiscalización depende de la observación humana, que es muestral, reactiva y no deja datos. Guardián EPP es una plataforma web que procesa el video que las cámaras de la obra ya producen, detecta el incumplimiento en el uso de casco y chaleco y convierte cada detección en un evento gestionable con alerta al responsable, evidencia y analítica de tendencia. La arquitectura separa un detector afinado sobre un modelo de licencia permisiva, un seguidor de personas, un motor de reglas configurable por zona con umbrales en segundos, un servicio de alertas con acuse de recibo y una interfaz web, sobre un modelo de datos donde el evento, y no el cuadro, es la unidad. El sistema no identifica personas y aplica privacidad por diseño. El proyecto se desarrolla en 18 semanas por un equipo de tres integrantes con una metodología iterativa e incremental, contrato de API congelado, integración continua y verificaciones bloqueantes que ajustan el alcance con datos antes de comprometerlo.

## Abstract (English)

On a construction site the use of personal protective equipment (PPE) is mandatory, and its enforcement relies on human observation, which is sampled, reactive and leaves no data behind. Guardián EPP is a web platform that processes the video the site's cameras already record, detects missing helmets and reflective vests, and turns every detection into a manageable event with an alert to the person in charge, attached evidence and trend analytics. The architecture separates a detector fine-tuned on a permissively licensed model, a person tracker, a rule engine configurable per zone with thresholds expressed in seconds, an alert service with acknowledgement, and a web interface, all built on a data model in which the event, not the frame, is the unit. The system does not identify people and applies privacy by design. The project is developed over 18 weeks by a team of three using an iterative and incremental methodology, a frozen API contract, continuous integration, and blocking verifications that adjust the scope with data before it is committed.

- PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Edgar Tolentino Miguel Ortega Lian Grandón |
| --- | --- |
| Rut | [[RUT]] [[RUT]] [[RUT]] |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso Ovalle |

## 2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Guardián EPP: detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software: aplicación web con base de datos y algoritmos de visión por computador. Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | • C1. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • C2. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • C3. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • C4. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

## 3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En una obra de construcción el uso de elementos de protección personal (EPP) es obligatorio por norma (Decreto Supremo N° 594, artículo 53) y su incumplimiento es causa directa de lesiones. La fiscalización de ese uso descansa hoy en la observación humana: el prevencionista de riesgos recorre el área, mira y anota en una planilla. Ese método es muestral (cubre una fracción del área durante una fracción del turno), es reactivo (el video del circuito cerrado se revisa después del accidente), no deja un dato analizable y no es trazable, porque no queda registro de que alguien haya actuado sobre el hallazgo. Al mismo tiempo, la obra ya tiene cámaras instaladas y grabando. La infraestructura de observación continua existe; lo que falta es alguien que mire. Guardián EPP usa ese video para convertir la observación muestral y humana en observación continua y automática, y convierte cada incumplimiento en un evento estructurado que dispara una alerta al responsable, conserva la evidencia y alimenta una analítica de tendencia. El beneficio esperado es doble: reducir el tiempo entre el hecho y el aviso de días a minutos, y responder por primera vez con datos qué EPP se incumple más, en qué zona y en qué horario. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática el proyecto es representativo de lo que hoy piden las empresas de seguridad industrial: integrar un modelo de visión por computador en un sistema de información completo, con base de datos, API, interfaz, pruebas y cumplimiento normativo, en particular la Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales, cuya vigencia cae dentro de la vida del proyecto. El caso nace de la experiencia laboral del líder del equipo en una consultora de seguridad y gestión vial con clientes de minería e infraestructura, donde el control del uso de EPP es un problema real que hoy no tiene una solución de bajo costo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Guardián EPP es una plataforma web que procesa video de las cámaras de una obra y produce hallazgos: afirmaciones del tipo "en la zona de acopio, entre las 10:12:14 y las 10:12:52, una persona estuvo sin casco", con evidencia recortada, severidad y un responsable que debe actuar. Se espera entregar, en la semana 15, la versión 1 del sistema con los siguientes componentes: • Ingesta de archivos de video por carpeta vigilada, con cola de trabajos y persistencia de las detecciones crudas por seguimiento, lo que permite recalcular reglas sin volver a procesar el video. • Detector propio, afinado sobre un modelo de licencia permisiva (RF-DETR, Apache-2.0), para dos clases comprometidas: casco y chaleco reflectante. Arnés, guantes y lentes son extensión demostrada si el conjunto de datos alcanza. • Seguimiento de personas (ByteTrack) a cinco cuadros por segundo y agrupación de detecciones sucesivas en un único evento con inicio, término, zona y evidencia. • Motor de reglas configurable por zona, turno y severidad, con umbrales expresados en segundos y almacenados en la base de datos, de modo que cambiar una regla no exige desplegar código. El dominio (construcción, minería) es un perfil de configuración. • Alertas al responsable con acuse de recibo, supresión de repetidos y un presupuesto máximo de avisos por turno para evitar la fatiga de alertas. • Interfaz web con bandeja de hallazgos, visor de evidencia, configuración de reglas y tablero de analítica por EPP, zona, horario y tendencia. El sistema no identifica personas: no hay reconocimiento facial, los identificadores de seguimiento son efímeros, los rostros se difuminan antes de escribir cualquier recorte y no se infiere género, edad ni etnia. Es una herramienta de gestión preventiva por área, no de vigilancia individual. La ingesta en vivo desde cámaras (RTSP) queda diseñada como extensión aditiva de la misma arquitectura. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra las cuatro competencias del perfil de egreso y exige usarlas de forma encadenada, no aislada. Construir la solución de software (C1) es el eje: una aplicación web con API, interfaz, pipeline de visión y servicio de alertas, mantenida con integración continua. Esa solución no existe sin un modelo de datos (C2) que soporte el requerimiento central de la organización, que es gestionar eventos y no cuadros de video, y que sea escalable a la ingesta en vivo sin rediseñar. La certificación (C3) atraviesa todo el desarrollo: pruebas unitarias del dominio desde el primer día, pruebas de contrato sobre la API, evaluación del modelo con métricas acordadas antes de medir y un plan de pruebas formal antes de congelar. La gestión del proyecto (C4) es lo que hace posible que tres personas con roles distintos entreguen a tiempo: plan con hitos, contrato de API congelado para que el frontend no espere al modelo, decisiones de arquitectura registradas con sus alternativas y verificaciones bloqueantes que ajustan el alcance con números. C1. Plataforma web completa: API en FastAPI, interfaz en React, pipeline de visión y servicio de alertas, en un monorepo con integración continua, pull requests obligatorios y versiones etiquetadas cada semana. C2. Modelo relacional en PostgreSQL donde el evento es la unidad: hallazgos, detecciones crudas por seguimiento, reglas versionadas con columnas de gobernanza, zonas, notificaciones y acuses de recibo. Diseñado para que la ingesta en vivo sea una extensión y no una reescritura. C3. Pruebas unitarias del dominio (24 pruebas, 96,7 % de cobertura, tipado estricto), pruebas de contrato sobre el OpenAPI, evaluación del modelo a nivel de cuadro, evento y alerta, y plan de pruebas formal ejecutado en la semana 14. C4. Plan de 18 semanas con hitos, once registros de decisión de arquitectura con las alternativas evaluadas, verificaciones bloqueantes con fecha límite, análisis de horas contra el calendario y control por issues, pull requests y reunión semanal. El Anexo A relaciona cada indicador de calidad de la pauta con el artefacto concreto del repositorio que lo evidencia. |
| Relación con los intereses profesionales | Edgar Tolentino. Me desempeño como Ingeniero de Proyectos en una consultora de seguridad y gestión vial con clientes de minería e infraestructura, donde desarrollo automatizaciones, herramientas de procesamiento de datos y agentes que operan sobre los sistemas de la empresa. Mi interés profesional es llevar modelos de inteligencia artificial a sistemas que funcionan en producción, con datos y restricciones reales, y no quedarse en el cuaderno de experimentos. Este proyecto es exactamente eso: un modelo de visión envuelto en una plataforma completa, para un problema que veo en los clientes de la industria pesada, y que además me obliga a resolver la parte que nadie muestra en las demostraciones: privacidad, evaluación honesta, alertas que no fatigan y reglas que cambia el usuario, no el programador. Miguel Ortega. Mi interés profesional está en el desarrollo de aplicaciones web y en la experiencia de usuario de herramientas operativas, donde una pantalla mal diseñada se traduce en una alerta que nadie atiende. En este proyecto construyo la bandeja de hallazgos, el visor de evidencia y la configuración de reglas en React con TypeScript, a partir de un diseño validado y de un contrato de API congelado, lo que me permite trabajar con la misma disciplina que un equipo de producto: componentes reutilizables, accesibilidad y pruebas de interfaz. Lian Grandón. Me interesa el análisis y la visualización de datos aplicados a la toma de decisiones. En este proyecto desarrollo el tablero de analítica, los reportes y la administración del sistema: la parte que convierte miles de eventos en una respuesta clara para la jefatura de seguridad sobre qué EPP se incumple más, dónde y cuándo. Trabajar sobre un modelo de datos real y un contrato de API definido me permite practicar el desarrollo frontend con datos de verdad y no con maquetas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre. Dieciocho semanas: Fase 1 de definición (semanas 1 a 4, con exposición grupal en la semana 4), Fase 2 de desarrollo (semanas 5 a 15, con evaluación de avance en la semana 10 y entrega final en la semana 15) y Fase 3 de cierre y defensa (semanas 16 a 18). El plan tiene hitos verificables en las semanas 4, 9, 10, 15 y 18. Horas asignadas a la asignatura. La carga del líder técnico se sumó contra las once semanas de desarrollo antes de comprometer el alcance: el plan original exigía 290 horas con holgura, que no cabían. Con el alcance ajustado (dos clases de EPP, etiquetado compartido entre los tres integrantes y el modelo de lenguaje visual fuera del compromiso) la carga del líder queda entre 12 y 15 horas semanales y la de los demás integrantes por debajo de esa cifra, compatible con el resto de la carga académica y laboral del equipo. Materiales requeridos. Una máquina con GPU de 8 GB de memoria de video para inferencia y afinado, y dos sin GPU para el resto del desarrollo; una cámara fija con trípode para la grabación propia; PostgreSQL y Redis en contenedores; GitHub con integración continua. Todo el software es libre (RF-DETR bajo Apache-2.0, FastAPI, React, PostgreSQL) y el entrenamiento sobre datos públicos se hace en cómputo gratuito en la nube, por lo que el costo monetario del proyecto es cero. Los datos: imágenes públicas con licencia permisiva para entrenar y 20 a 30 minutos de video propio de obra para probar. Factores externos que facilitan su desarrollo. Acceso a una obra de construcción con disposición a autorizar una grabación puntual y consentida; cámaras ya instaladas; una norma clara que define el requisito (DS 594, artículo 53); y la experiencia laboral del líder en seguridad industrial. Factores que dificultan y cómo se abordan. Píxeles insuficientes para resolver un casco a la distancia real de la cámara: se mide antes de etiquetar y el motor de reglas nunca exige en una zona un EPP que la cámara no alcanza a resolver. No conseguir video propio: se graba en la semana 5 con autorización escrita y consentimiento informado, y el plan B es un escenario simulado por el equipo con la misma arquitectura. Una sola GPU: se entrena en la nube gratuita con datos públicos y la máquina local se reserva para inferencia. Etiquetado que se come el semestre: pre-etiquetado automático y solo corrección humana, repartida entre los tres. Frontend esperando al backend: contrato de API congelado y servidor simulado desde la semana 4. Ley N° 21.719: privacidad por diseño, sin identificación de personas y con base de licitud y retención registradas en la base de datos. |

- PARTE II

## 4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que detecte automáticamente, sobre video de una obra de construcción, el incumplimiento en el uso de elementos de protección personal, y que convierta cada detección en un evento gestionable, con alerta al responsable, evidencia asociada y analítica de tendencia, para anticipar condiciones inseguras en lugar de documentarlas después del accidente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Los objetivos específicos son las etapas sucesivas para llegar al objetivo general: cada uno toma como insumo el resultado del anterior, y los seis en conjunto equivalen a la plataforma descrita arriba. 1. Construir el conjunto de datos con que se entrena y se prueba el sistema: imágenes públicas de licencia permisiva y 20 a 30 minutos de video propio de obra grabado con cámara fija, etiquetados con un protocolo escrito. 2. Entrenar un detector de casco y chaleco a partir de ese conjunto y evaluarlo por cuadro, por evento y por alerta, que es el nivel en que lo percibe el usuario. 3. Transformar esas detecciones en eventos: seguir a cada persona entre cuadros y agrupar sus detecciones sucesivas en un hallazgo único con inicio, término, zona, severidad y evidencia. 4. Implementar el modelo de datos y el motor de reglas que deciden, sobre esos eventos, cuándo hay incumplimiento: configurable por zona, turno y severidad, con umbrales en segundos y sin reglas escritas en el código. 5. Desarrollar la plataforma web y el canal de alerta que ponen esos hallazgos frente al responsable: bandeja, visor de evidencia, configuración de reglas y tablero de analítica, más el aviso con acuse de recibo y un máximo de avisos por turno. 6. Validar el sistema completo sobre video de referencia, con un plan de pruebas formal y métricas de aceptación acordadas antes de medir, comprobando que las alertas llegan a tiempo y sin identificar a ninguna persona. |

## 5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se trabaja con un enfoque iterativo e incremental, en ciclos semanales, y con un principio que ordena todo el plan: integrar temprano y mejorar después. El error clásico de un proyecto de visión con plazo fijo es dedicar diez semanas al modelo y descubrir en la última que nada está conectado. Aquí el recorrido completo, desde que el video entra hasta que la alerta sale, tiene que estar funcionando en la semana 9 aunque el modelo sea deliberadamente mediocre; desde ahí se mejora un eslabón por vez con el sistema siempre operativo. En concreto, la metodología tiene seis prácticas: 1. Gestión. Un issue por tarea en GitHub; reunión semanal de 45 minutos con tres preguntas (qué cerré, qué sigo, qué me bloquea); una etiqueta de versión cada viernes con lo que hay, para que siempre exista algo ejecutable; y un registro de decisión de arquitectura (ADR) para toda decisión de fondo, con las alternativas evaluadas y por qué se descartaron. 2. Paralelismo del equipo. El contrato de la API (OpenAPI, 17 operaciones) se congeló en la semana 4 y existe un servidor simulado, de modo que el frontend construye desde el primer día contra datos realistas sin esperar al modelo ni al backend. 3. Calidad. Nada entra a la rama principal sin pull request ni sin pasar la integración continua: estilo, tipado estricto, pruebas en dos versiones de Python e higiene de licencias. La definición de terminado es una sola: pasa la integración continua, tiene pruebas, está documentado y otro integrante lo ejecutó en su máquina. El dominio se desarrolla con pruebas primero. 4. Datos y modelo. Cascada de preentrenamiento sobre imágenes públicas con licencia permisiva y afinado con material propio; etiquetado con protocolo escrito, pre-etiquetado automático y corrección humana en tres rondas; evaluación honesta a nivel de cuadro, evento y alerta sobre video de prueba separado del de entrenamiento. 5. Verificaciones bloqueantes con fecha. Antes de comprometer el alcance se comprueban los supuestos que pueden invalidarlo (acceso al video, píxeles sobre objetivo por cámara, horas disponibles, matriz de EPP exigido por zona) y el resultado ajusta el plan por escrito. 6. Privacidad por diseño. Sin identificación de personas, rostros difuminados antes de escribir cualquier recorte, identificadores de seguimiento efímeros y reglas con base de licitud, norma fundante y retención registradas en la base de datos. Herramientas: Python 3.12 y 3.13 con uv, FastAPI, PostgreSQL, Redis, RF-DETR y ByteTrack para la visión, React con Vite y TypeScript para la interfaz, Docker y GitHub Actions.

## 6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (S4) | Guía 1.5 y presentación de definición | Definición del proyecto, objetivos, metodología, plan de trabajo y carta Gantt. | Demuestra que el alcance se fijó con verificaciones y números antes de construir (C4). |
| Avance (S4) | Documentación de arquitectura y diseño | Once registros de decisión de arquitectura, modelo de datos, contrato OpenAPI congelado y diseño de interfaz aprobado, en el repositorio. | Evidencia el diseño del modelo de datos (C2) y la planificación con alternativas (C4). |
| Avance (S10) | Demostración funcional del recorrido completo | Un video entra por la carpeta vigilada y termina como hallazgo visible en la web con su evidencia. | Prueba la integración de los componentes (C1) en el hito de la semana 9. |
| Avance (S10) | Conjunto de datos v0.1 y métrica base | Protocolo de etiquetado, primer lote etiquetado y evaluación del primer modelo a nivel de cuadro y evento. | Muestra el proceso de pruebas del modelo con métricas acordadas antes de medir (C3). |
| Avance (S10) | Informe de avance (Guía 2.4) | Estado de cada objetivo específico, desviaciones respecto del plan y decisiones tomadas. | Control del proyecto contra el plan, con alternativas cuando hubo desviación (C4). |
| Final (S15) | Sistema v1.0.0 en el repositorio | Aplicación web, API, base de datos, pipeline de visión y alertas, con integración continua en verde y etiqueta de versión. | Es el producto de software completo que exige el proyecto (C1, C2). |
| Final (S15) | Plan de pruebas ejecutado y resultados de evaluación | Casos de prueba, cobertura, evaluación del modelo sobre el video de referencia y medición del presupuesto de alertas. | Certifica el producto y el proceso con buenas prácticas de la industria (C3). |
| Final (S15) | Informe final (Guía 2.6) y manual técnico | Cierre de ingeniería, arquitectura final, instalación y operación del sistema. | Documenta el mantenimiento de la solución y su implantación (C1). |
| Final (S18) | Presentación final, manual de usuario y documentos de cierre | Defensa del proyecto ante la comisión y entrega para el usuario final. | Cierra el ciclo del proyecto con los entregables que pide la asignatura (C4). |

## 7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C4 gestión | Definición del proyecto | Descarte de las propuestas de la Escuela, tres propuestas propias, elección de Guardián EPP e investigación del estado del arte. | Documentos de la asignatura, literatura técnica | Semanas 1 y 2 | Equipo | Facilitador: caso real conocido por el líder. |
| C4 gestión · C2 datos | Arquitectura, repositorio y gobernanza | Once ADR, modelo de datos, contrato OpenAPI congelado con servidor simulado, integración continua, diseño de interfaz y núcleo del dominio con pruebas. | GitHub, uv, prism, herramienta de diseño | Semanas 3 y 4 (hito S4) | Edgar; diseño con frontend | Facilitador: el contrato congelado libera al frontend desde el primer día. |
| C2 datos · C1 software | Base de datos y migraciones | Implementación del esquema en PostgreSQL: hallazgos, detecciones, reglas versionadas, zonas, notificaciones. | PostgreSQL, Redis, Docker | Semana 5 (10 h) | Edgar | El modelo ya está diseñado; la tarea es implementarlo. |
| C4 gestión | Autorización, consentimientos y grabación en obra | Autorización escrita de la empresa, consentimiento informado de las personas y grabación de 20 a 30 minutos continuos con cámara fija. | Cámara, trípode, formularios | Semana 5 (una tarde más el trámite) | Equipo | Obstaculizador: el permiso depende de un tercero. Plan B: escenario simulado por el equipo. |
| C3 pruebas · C2 datos | Clases, protocolo y etiquetado | Definición de clases, protocolo escrito, pre-etiquetado automático y tres rondas de corrección repartidas entre los tres integrantes. | Herramienta de etiquetado, datasets públicos con licencia permisiva | Semanas 6 a 8 (8 h por integrante) | Equipo | Obstaculizador: el etiquetado se come el semestre si lo hace una sola persona. |
| C1 software | Bandeja de hallazgos y visor de evidencia | Pantallas 1 y 2 en React con TypeScript contra el servidor simulado. | React, Vite, tokens de diseño, servidor simulado | Semanas 4 a 7 | Miguel | Facilitador: diseño aprobado y contrato congelado; arranca en la S4 contra el servidor simulado. |
| C1 software · C2 datos | Ingesta y persistencia | Carpeta vigilada, cola de trabajos y persistencia de detecciones crudas por seguimiento. | Redis, PostgreSQL | Semana 7 (16 h) | Edgar | Obstaculizador conocido: inotify no funciona sobre discos montados de Windows; se usa sondeo. |
| C3 pruebas | Primer modelo y evaluación honesta | Afinado de RF-DETR sobre casco y chaleco y arnés de evaluación a nivel de cuadro, evento y alerta. | GPU local, cómputo gratuito en la nube | Semana 8 (20 h) | Edgar | Obstaculizador: una sola GPU. Se entrena en la nube y se infiere en local. |
| C1 software | Integración extremo a extremo | Video, detección, seguimiento, evento, base de datos y web funcionando en cadena. | Todo el sistema | Semana 9 (hito S9) | Equipo | El modelo puede ser malo; lo que se prueba es que todo está conectado. |
| C4 gestión · C3 pruebas | Evaluación de avance | Demostración funcional, conjunto de datos v0.1 con métrica base e informe de avance. | Guía 2.4 | Semana 10 (hito S10) | Equipo | Entrega evaluada por el docente. |
| C1 software · C2 datos | Motor de reglas y su pantalla | Persistencia y versionado de reglas por zona, turno y severidad, y pantalla de configuración. | FastAPI, PostgreSQL, React | Semana 11 | Edgar y Miguel | El núcleo del motor ya existe con pruebas; se conecta a la base de datos y la interfaz. |
| C1 software | Alertas | Canal de notificación, acuse de recibo, supresión de repetidos y presupuesto por turno. Escalamiento multinivel documentado, no construido. | Bandeja de salida, canal de mensajería | Semana 12 (16 h) | Edgar | Decisión de alcance tomada en la verificación de horas (V9). |
| C3 pruebas | Segunda ronda del modelo | Una ronda de corrección sobre los fallos del primer modelo (aprendizaje activo) y reevaluación con las mismas métricas. | GPU local, cómputo gratuito en la nube | Semana 12 | Edgar | Reducida a una sola ronda por la verificación de horas (V9). |
| C1 software · C2 datos | Analítica, reportes y administración | Consultas agregadas por EPP, zona, horario y tendencia; tablero y reportes. | PostgreSQL, React, librería de gráficos | Semanas 12 y 13 | Lian y Edgar | Supresión de celdas con menos de cinco personas al cruzar con dotación. |
| C1 software | Extensión demostrada: descripción con modelo de lenguaje visual | Descripción textual selectiva de hallazgos. El modelo describe, nunca decide. | GPU local | Semana 13 (solo si hay holgura) | Edgar | Fuera del alcance comprometido; se presenta como diseño si no alcanza el tiempo. |
| C3 pruebas | Endurecimiento | Plan de pruebas formal ejecutado, rendimiento, accesibilidad y manual técnico. | Herramientas de prueba, video de referencia | Semana 14 | Equipo | Métricas de aceptación acordadas antes de medir. |
| C4 gestión · C1 software | Congelar v1.0.0, informe final y presentación | Etiqueta de versión, informe final (Guía 2.6) y presentación de la entrega. | Repositorio, Guía 2.6 | Semana 15 (hito S15) | Equipo | Entrega final de la Fase 2. |
| C4 gestión | Cierre y defensa | Manual de usuario, documentos de cierre, ensayo y defensa final. | Presentación final | Semanas 16 a 18 (hito S18) | Equipo | Fase 3. |

## 8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repositorio, CI y contrato de API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grabación, dataset y etiquetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento y evaluación del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipeline de video y eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API, dominio y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend (bandeja, visor, reglas, analítica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de reglas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analítica y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y endurecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y entregables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos |  |  |  | H1 |  |  |  |  | H2 | H3 |  |  |  |  | H4 |  |  |  | H5 |

Hitos: H1 · S4 Exposición grupal y Guía 1.5 · H2 · S9 Recorrido completo funcionando · H3 · S10 Evaluación de avance · H4 · S15 Entrega final v1.0.0 · H5 · S18 Defensa. Las celdas sombreadas indican las semanas en que la actividad está activa.

# Conclusiones individuales (English)

Edgar Tolentino. Phase 1 confirmed something I suspected from work: the hard part of a computer vision product is not the model, it is everything around it. Deciding that the event is the unit of the system, that thresholds live in seconds and not in frames, and that the rule engine must never demand a PPE the camera cannot resolve, shaped the architecture more than any choice of network. Adding up my hours against the eleven development weeks also forced an honest decision: version 1 commits to helmet and vest, labelling is a team task, and the vision-language model is a demonstrated extension, not a requirement. I would rather defend a smaller system that works end to end than a larger one that does not.

Miguel Ortega. During this phase I learned that a frontend can start before the backend exists when the API contract is frozen and a mock server is available. Working from an approved design with extracted tokens lets me focus on building reusable, accessible components instead of guessing what the data will look like. My goal for Phase 2 is to deliver the findings inbox and the evidence viewer early enough to test them with real events by week 9.

Lian Grandón. The most valuable lesson of Phase 1 was seeing how a data model determines what analytics are possible: because raw detections are stored per track, the dashboard can answer which PPE is missed most, where and when, without reprocessing video. In Phase 2 I will build the analytics dashboard, the reports and the administration screens, respecting the privacy rule that suppresses any cell with fewer than five people.

# Reflexión (English)

As a team, Phase 1 taught us to verify before committing. Our first plan assumed access to mining site video and a five-week internal regulation process; checking that assumption moved the evaluated domain to a construction site and freed five weeks of development. Our second assumption, that a helmet is always visible enough to be detected, turned out to be true only in part of the frame, which is why the rule engine now respects a per-zone table of what each camera can actually resolve. We also learned to split the work so that nobody waits: the API contract was frozen in week 4 and the frontend builds against a mock server. Finally, adding up the hours showed that the original scope did not fit, and we chose to reduce it with numbers rather than hope. We enter Phase 2 with a smaller, clearer commitment and a repository where every decision is written down with its alternatives.

# Bibliografía

Ministerio de Salud de Chile. (1999). Decreto Supremo N° 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, artículo 53. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 16.744. (1968). Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 19.628. (1999). Sobre protección de la vida privada. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Ley N° 21.719. (2024). Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile

Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A., & Zagoruyko, S. (2020). End-to-end object detection with transformers. En European Conference on Computer Vision (ECCV 2020). Springer.

Zhang, Y., Sun, P., Jiang, Y., Yu, D., Weng, F., Yuan, Z., Luo, P., Liu, W., & Wang, X. (2022). ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box. En European Conference on Computer Vision (ECCV 2022). Springer.

Roboflow. (2025). RF-DETR: Real-time detection transformer [Software, licencia Apache-2.0]. https://github.com/roboflow/rf-detr

Tolentino, E., Ortega, M., & Grandón, L. (2026). Guardián EPP: documentación de producto y arquitectura (ADR 001 a 011) [Repositorio]. https://github.com/EdgarTolentino/proyecto-capstone-2026

# Anexo A. Indicadores de calidad y dónde se evidencian

Correspondencia entre los indicadores de calidad de la pauta de evaluación de la Fase 1 y los artefactos concretos del repositorio que los evidencian.

| Indicador de calidad | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación de productos y procesos | Plan de evaluación del modelo a nivel de cuadro, evento y alerta con métricas acordadas antes de medir (docs/arquitectura/02-plan-de-evaluacion.md); definición de terminado. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | 24 pruebas del dominio con 96,7 % de cobertura y tipado estricto; integración continua en dos versiones de Python; prueba del contrato OpenAPI con servidor simulado. |
| 1.3 Desarrolla mejoras en base a los resultados | Segunda ronda del modelo, corrigiendo sobre los fallos del primero (semana 12); revisión del plan en la semana 6 con el primer lote medido. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos ofreciendo alternativas | Plan de 18 semanas con hitos; once ADR con alternativas evaluadas; verificación de horas (V9) con tres palancas de alcance y su costo en horas. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Issues, pull requests obligatorios, CODEOWNERS, reunión semanal, etiqueta de versión cada viernes, verificaciones bloqueantes con fecha límite. |
| 3.1 Diseña modelos de datos escalables | Modelo de datos donde el evento es la unidad, con detecciones crudas por seguimiento y reglas versionadas con columnas de gobernanza (docs/arquitectura/01-modelo-de-datos.md). |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Esquema en PostgreSQL con migraciones (semana 5). |
| 4.1 Construye una solución de software | Monorepo de cuatro paquetes con integración continua; núcleo del dominio ya implementado. |
| 4.2 Integra los componentes | Hito de la semana 9: recorrido completo desde el video hasta la web. |
| 4.3 Implanta la solución | Contenedores para PostgreSQL y Redis, manual técnico y etiqueta v1.0.0 en la semana 15. |

# Anexo B. Enlaces del repositorio

• Repositorio público: https://github.com/EdgarTolentino/proyecto-capstone-2026

• Arquitectura y registros de decisión: docs/arquitectura/ (ADR 001 a 011)

• Modelo de datos: docs/arquitectura/01-modelo-de-datos.md

• Plan de evaluación del modelo: docs/arquitectura/02-plan-de-evaluacion.md

• Contrato de la API: contracts/openapi.yaml (17 operaciones, servidor simulado con make mock)

• Plan de trabajo y verificaciones: docs/producto/03-plan-de-trabajo.md y 06-verificaciones-criticas.md

• Verificación de horas (V9): docs/producto/08-verificacion-v9-horas.md

• Diseño de interfaz: Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentacion/GUI-0*.png

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.