|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la fecha cumplimos la mayoría de los plazos e incluso adelantamos tareas clave de la programación y la estructura base del sistema; lo que va con retraso es la medición del detector sobre el video de prueba. Lo que más nos ayudó a fluir bien fue coordinarnos desde el primer día y tener muy claro qué le correspondía hacer a cada uno, lo que evitó topes o duplicar esfuerzos. Lo que más nos dificultó fue la recolección de videos: para evaluar y entrenar bien la detección del modelo necesitábamos material en video con ciertas condiciones y ángulos, y conseguir clips que realmente nos sirvieran fue difícil y ralentizó esa etapa.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para no quedarnos frenados esperando material real, optamos por diversificar las fuentes de datos. Evaluamos varias alternativas: generar secuencias de video con herramientas de IA, buscar tomas de entornos reales y escenificar nosotros mismos situaciones específicas con el equipamiento necesario. Finalmente, el 1 de octubre decidimos usar un video público de cámaras de una obra solo para probar y demostrar el sistema, nunca para entrenar, y entrenar el modelo con conjuntos de datos públicos. Con ese material pudimos sacar adelante el trabajo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que mi desempeño ha sido sólido y con un aporte constante. Me he encargado de resolver la lógica y la parte técnica que me tocó, además de acoplarme sin problemas a las herramientas y librerías que fuimos sumando al proyecto. Destaco mi capacidad de adaptación tecnológica y la buena comunicación que mantengo con el grupo. Si tuviera que criticarme algo, es que al principio pude haber sido más proactivo a la hora de debatir o proponer soluciones alternativas en lugar de quedarme solo con lo planteado de entrada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal duda actual radica en el balance entre el tiempo de procesamiento y la precisión de la detección en tiempo real al integrar el modelo con el resto del sistema. Por lo que mi pregunta podría ser: ¿Han experimentado pérdidas de rendimiento o latencia al procesar video en tiempo real, y qué librerías o técnicas de optimización les han funcionado mejor?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario realizar una reestructuración drástica de la distribución actual, ya que el reparto de roles ha funcionado muy bien y nos permitió adelantar tareas. Para la segunda mitad sí se me asignan la accesibilidad de la pantalla de reglas y la ejecución del plan de pruebas manuales, para equilibrar la carga del equipo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en equipo de manera muy positiva y satisfactoria. Hemos construido una dinámica fluida donde prima la responsabilidad colectiva y la disposición a colaborar ante imprevistos. Cumplimos con las entregas y tomamos iniciativas colectivas para solucionar bloqueos (como la búsqueda activa de soluciones alternativas para la recolección de video). Además, tenemos facilidad para discutir aspectos técnicos y resolver dudas de manera oportuna sin generar conflicto.