## Slide 1
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
DEFINICIÓN DEL PROYECTO · FASE 1
Detección automática del uso de elementos de protección personal sobre video de obra
Edgar Tolentino · Miguel Ortega · Liân
Portafolio de Título APT122 (Capstone) · Ingeniería en Informática · Duoc UC · septiembre de 2026
Notes: 0:30 · Edgar. Saludo a la comisión (gerencia de proyecto). Una frase: 'Guardián EPP convierte el video que la obra ya graba en eventos de incumplimiento de EPP con alerta, evidencia y analítica'. Reparto sugerido para que la participación sea equitativa (IE 13): Edgar láminas 1, 3 y 8 · Miguel láminas 4 y 5 · Liân láminas 6 y 7. Lámina 2: cada uno se presenta a sí mismo. Total 15 minutos.

## Slide 2
Edgar Tolentino
  Líder del proyecto
  Visión por computador, backend, datos, infraestructura y arquitectura
Miguel Ortega
  Desarrollador frontend
  Bandeja de hallazgos, visor de evidencia y configuración de reglas
Liân
  Desarrollador frontend
  Tablero de analítica, reportes y administración
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
INTEGRANTES DEL PROYECTO
Notes: 0:30 · Cada integrante dice su nombre, su rol y en una frase de qué responde. Edgar: visión, backend, datos e infraestructura. Miguel: bandeja, visor y reglas. Liân: analítica, reportes y administración. Roles cruzados: el etiquetado lo hacen los tres.

## Slide 3
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Problema o dolor
• El uso de EPP es obligatorio (DS 594, art. 53) y su incumplimiento causa lesiones.
• Hoy la fiscalización es humana: muestral, reactiva, sin dato y sin trazabilidad.
• La obra ya tiene cámaras grabando. Falta alguien que mire.
• Nadie puede responder qué EPP se incumple más, dónde ni cuándo.
Propuesta de solución
• Plataforma web que procesa el video existente y detecta casco y chaleco.
• Cada incumplimiento es un evento: inicio, término, zona y evidencia.
• Alerta al responsable con acuse de recibo y sin fatiga de avisos.
• Analítica por EPP, zona, horario y tendencia.
• Sin identificar personas: privacidad por diseño.
Notes: 2:30 · Edgar. El dolor en una imagen: el prevencionista recorre, mira y anota; lo que no vio no existe. La cámara hoy sirve para explicar el accidente, no para evitarlo. La propuesta no es 'un detector': es la plataforma que convierte detecciones en decisiones. Cerrar con la restricción: no identificamos personas, es gestión por área.

## Slide 4
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
Objetivo General
Objetivos Específicos
Desarrollar una plataforma web que detecte automáticamente, sobre video de una obra de construcción, el incumplimiento en el uso de elementos de protección personal, y que convierta cada detección en un evento gestionable, con alerta al responsable, evidencia asociada y analítica de tendencia, para anticipar condiciones inseguras en lugar de documentarlas después del accidente.
1. Dataset propio: imágenes públicas para entrenar, video de obra para probar.
2. Detector de casco y chaleco, evaluado por cuadro, evento y alerta.
3. Detecciones convertidas en eventos con inicio, término, zona y evidencia.
4. Motor de reglas por zona, turno y severidad, sin tocar código.
5. Alertas con acuse de recibo y presupuesto de avisos por turno.
6. Web: bandeja, visor de evidencia, reglas y tablero de analítica.
7. Arquitectura lista para ingesta en vivo; el dominio es configuración.
8. Validación con plan de pruebas formal y video de referencia.
Notes: 2:00 · Miguel. Leer el objetivo general una vez, despacio. Los específicos se agrupan en tres bloques: datos y modelo (1-2), del cuadro al evento (3-5) y plataforma y validación (6-8). Subrayar el 4: las reglas las cambia el usuario, no el programador.

## Slide 5
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
Alcances y limitaciones del proyecto
Alcance de la versión 1 (semana 15)
• Ingesta de archivos de video por carpeta vigilada.
• Detección de casco y chaleco con modelo propio afinado.
• Seguimiento y agrupación en eventos con inicio, término, zona y evidencia.
• Motor de reglas configurable por zona, turno y severidad, sin desplegar código.
• Alertas con acuse de recibo, supresión de repetidos y presupuesto por turno.
• Bandeja de hallazgos, visor de evidencia, configuración de reglas y tablero de analítica.
Limitaciones y fuera de alcance
• No identifica personas: sin reconocimiento facial ni inferencia de atributos (por diseño).
• Ingesta en vivo (RTSP) diseñada y probada, no puesta en producción.
• Arnés, guantes y lentes: extensión demostrada si el dataset alcanza, no compromiso.
• La cámara debe ser fija; si se mueve, las reglas de la zona se suspenden.
• Solo se evalúa en obra de construcción; la minería es un perfil de configuración no evaluado.
• Complementa al prevencionista, no lo reemplaza.
Notes: 2:00 · Miguel. El alcance se fijó con números: se sumaron las horas del líder contra las once semanas y no cabían; la v1 cierra con casco y chaleco, el etiquetado es de equipo y el modelo de lenguaje visual es extensión, no requisito. Las limitaciones de la derecha son decisiones, no olvidos: la más importante es que no identificamos personas.

## Slide 6
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto
Iterativa e incremental, en ciclos semanales. Principio: integrar temprano y mejorar después. El recorrido completo, del video a la alerta, funciona en la semana 9 aunque el modelo sea mediocre.
1. Gestión
• Un issue por tarea · reunión semanal de 45 min
• Etiqueta de versión cada viernes
• ADR para toda decisión de fondo, con alternativas
2. Paralelismo
• Contrato OpenAPI congelado en S4 (17 operaciones)
• Servidor simulado: el frontend no espera al modelo
3. Calidad
• Nada entra a main sin pull request ni CI
• Tipado estricto, pruebas en 2 versiones de Python
• Terminado = CI + pruebas + docs + otro lo ejecutó
4. Datos y modelo
• Imágenes públicas entrenan, video propio prueba
• Pre-etiquetado automático y corrección en 3 rondas
• Métricas por cuadro, evento y alerta
5. Verificaciones con fecha
• Acceso al video · píxeles por cámara
• Horas contra el calendario · matriz de EPP
• El resultado ajusta el plan por escrito
6. Privacidad por diseño
• Sin identificación de personas
• Rostro difuminado antes de guardar
• Reglas con base de licitud y retención en la BD
Notes: 2:30 · Liân. Contar el principio (integrar en S9) y luego pasar por las seis prácticas en una frase cada una. Ejemplo concreto del paralelismo: el diseño de la interfaz ya está aprobado y el contrato congelado, por eso el frontend empieza esta semana. Ejemplo de verificación: medimos los píxeles del casco y descubrimos que en un mismo encuadre hay zonas evaluables y zonas que no.

## Slide 7
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
Cronograma para el desarrollo del proyecto
Plan inicial de 18 semanas · Fase 1 (S1-S4) · Fase 2 (S5-S15) · Fase 3 (S16-S18) · hitos H1 a H5
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Definición y arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Repositorio, CI y contrato de API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grabación, dataset y etiquetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrenamiento y evaluación del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pipeline de video y eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
API, dominio y base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Frontend (bandeja, visor, reglas, analítica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Motor de reglas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analítica y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas y endurecimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documentación y entregables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hitos |  |  |  | H1 |  |  |  |  | H2 | H3 |  |  |  |  | H4 |  |  | H5
H1 · S4: Exposición grupal y Guía 1.5 · H2 · S9: Recorrido completo funcionando · H3 · S10: Evaluación de avance · H4 · S15: Entrega final v1.0.0 · H5 · S18: Defensa
Notes: 2:00 · Liân. Leer el cronograma por hitos, no por filas: H1 hoy; H2 en la S9 el recorrido completo funciona; H3 evaluación de avance en S10; H4 entrega v1.0.0 en S15; H5 defensa en S18. Señalar que el frontend corre en paralelo desde la S4 gracias al contrato congelado, y que el etiquetado (S5-S8) es la tarea que hacen los tres.

## Slide 8
PROYECTO “GUARDIÁN EPP”
Arquitectura del software
Dos etapas: la Etapa 1 decide, la Etapa 2 solo describe. El evento, no el cuadro, es la unidad del sistema.
FUENTE · v1: carpeta vigilada · v2: cámara RTSP → FrameSource (puerto) · el reloj nace en la captura (capture_ts)
Restricciones que ordenan el diseño: umbrales en segundos, nunca en cuadros · 5 fps · reglas versionadas en la BD · RF-DETR (Apache-2.0), sin licencias AGPL
ETAPA 1 · barata, siempre encendida · DECIDE
Muestreo 5 fps
máscaras de privacidad antes de inferir
Detector RF-DETR
casco y chaleco · afinado con datos propios
Seguidor ByteTrack
track_id efímeros · sin reidentificación
Detecciones crudas
persistidas por track → recalcular sin GPU
Motor de reglas
zona · turno · severidad · segundos
HALLAZGO · inicio · término · zona · severidad · evidencia (un turno: 12 hallazgos, no 200.000 cuadros)
Evidencia
recorte con rostro difuminado
Notificación
cola de salida · acuse · supresión · ≤ 6 avisos por turno
Etapa 2 · VLM (extensión)
describe el hallazgo · NO decide
API FastAPI
PostgreSQL + Redis · contrato OpenAPI
Web React
bandeja · visor · reglas · analítica
Notes: 3:00 · Edgar. Recorrer el dibujo de arriba abajo: el video entra por un puerto y el reloj nace en la captura; la Etapa 1 muestrea, detecta, sigue y persiste las detecciones crudas; el motor de reglas decide en segundos y produce un hallazgo; el hallazgo alimenta la evidencia, la notificación, la API y la web. La Etapa 2 (modelo de lenguaje visual) solo describe, nunca crea ni suprime hallazgos: así el sistema es auditable. Cerrar con las tres decisiones que hacen que esto no sea un trabajo escolar: el dato es propio, el incumplimiento es un evento y la alerta cierra el ciclo con acuse de recibo.